重庆国际物流枢纽园区区域用地地质灾害危险性评估

竞

争

性

比

选

文

件

比选人：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

代理机构：福建省建融工程咨询有限公司

第一章  比选须知

本比选项目重庆国际物流枢纽园区区域用地地质灾害危险性评估，项目业主为重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 一、项目概况与比选范围

项目名称：重庆国际物流枢纽园区区域用地地质灾害危险性评估

地点：重庆国际物流枢纽园区

工期：50日历天（服务期：5年）。

比选范围：重庆国际物流枢纽园区约18.5平方公里区域用地地质灾害危险性评估。

## 二、申请人强制性要求

1、竞选人应具备独立法人资格，具有行政主管部门颁发的甲级地质灾害危险性评估资质。

2、业绩要求：2016年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）完成过单项合同金额不少于25万元的地质灾害危险性评估或地质灾害调查类项目1个。

3、人员要求：项目负责人需具备行业主管部门颁发的《重庆市地质环境影响评估技术规定》考核合格结业证书，同时具备高级及以上职称。委派到本项目的专业技术人员不少于2人，均须具备中级及以上职称。

4、重庆市外单位需在重庆市内具有固定办公场所，需提供真实有效的场地租赁合同或产权证明复印件。

5、本次比选不接受联合体比选。

6、比选保证金

比选保证金贰仟元（现金），比选保证金应单独装入1个信封中，在封口处由委托代理人签名，并与竞选文件一同递交。未中选人的比选保证金，在评审结束后由比选人当场退还；中选人的比选保证金在中选后交比选代理机构财务办公室保存，待签订合同后10日内中选人持保证金收据，到代理机构财务办公室办理退款手续（无息退还）。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其竞标文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）竞选人有串通投标或弄虚作假行为的；

（4）法律法规和本比选文件规定的其他情形。

7、履约担保：

担保形式：银行转账或汇款；

担保金额：中选价的5%；

提交时间：转账应在承包人收到中选通知书后10日内到账。

汇款转至如下账户：

单位名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

开户行：工行重庆小龙坎支行

账号：3100024819024560311

注：未按要求提交履约担保的中选候选人将被取消中选资格。

- 8、评审委员会的确定：由比选人自行组织。

## 三、竞选人报名及文件获取

1.报名起止时间：2019年12月17日至12月19日12时00分（北京时间）；竞选人未按规定时间内报名的，其竞选文件将不予接收。

2.各竞选人用电子邮件方式进行报名。各竞选人自行在园区网站www.wmlip.com的招投标信息公布版块下载比选文件及投标回执表格，把填写完毕并加盖公章的比选回执扫描件发送至邮箱cqwmlip@163.com，邮件名称写明项目名称、竞选人名称、联系人及联系电话。在递交竞选文件时将竞选回执原件递交给代理机构。否则比选人或比选代理机构将不接受竞选人的竞选文件。

3.比选文件售价500元，售后不退。竞选人在递交竞选文件时向比选代理机构缴纳，否则比选人和比选代理机构将拒绝接收其竞选文件。

## 四、最高限价及计价方式

本比选项目工程地质灾害危险性评估面积暂估18.5平方公里，单价限价1.5万元/平方公里；本项目地质灾害危险性评估暂定为27.75万元。

凡超总价及单价最高限价的比选报价均为废标。竞标报价仅作为评分的依据，不作为费用结算的依据。

## 五、竞标文件要求

1、竞标文件的组成：

1.1《比选函》   （原件、格式附后）

1.2《法定代表人身份证明及授权委托书》（原件、格式附后）

1.3营业执照、资质证书副本及相关证明资料复印件盖竞选单位法人章（所有提供材料的原件备查，带二维码的营业执照和资质证书除外）。

2、竞标文件数量：两份（一正一副）

3、竞标文件格式：A4纸张打印（复印），字体字号不限。

4、竞标文件的封装：

4.1竞标文件应装订成册，密封包装在一个文件袋中（文件袋的样式不作限制），在封口处加盖公章，文件袋上标记以下内容：

比选人名称：

项目名称：                项目竞争性比选文件

在    年   月   日   时   分（即开标时间）前不得开封

竞标人名称：（加盖公章）

竞标人地址：

4.2未按规定封装和盖章的竞标文件，比选人恕不接受。

## 六、日程安排

1.竞选文件递交的截止时间： 2019年12月20日14:00-14:30时前（凡不在此时间段递交的竞选文件，比选人拒绝接收）递交地点：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司三楼320会议室。

2.开标时间：2019年12月20日14:30时；

开标地点：沙坪坝区西园北街8号自贸大厦，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司三楼320会议室。

3.比选程序

比选会议由比选人主持，比选应按下列程序进行：

3.1介绍比选人；

3.2介绍参加比选会的领导和单位；

3.3工作人员宣布在比选截止时间前递交竞选文件的竞选人名单；

3.4监督机构验审竞选人的法定代表人身份证明及本人身份证原件或授权委托代理人的本人身份证、法定代表人身份证明及授权委托书原件，否则将视为自动放弃竞选资格；

3.5竞选人代表验审所有竞选文件的密封情况，如发现密封袋未按要求密封的，不予开标，并将竞选文件退还给竞选人；

3.6工作人员当众开启竞选文件，宣布竞选人的名称、比选报价、服务周期及其他内容；

3.7工作人员根据规定汇总开标结果并排列名次；

3.8比选人宣布开标结果，竞选人代表、比选人代表、监督机构、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

3.9比选会结束。

## 七、评标标准

1.初步评审

合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有有效企业法人营业执照 | 提供有效的营业执照副本复印件，加盖竞标单位鲜章。 |
| 2 | 资质等级证书 | 具有行政主管部门颁发的甲级地质灾害危险性评估资质。 | 提供有效的资质证书复印件，加盖竞标单位鲜章。 |
| 3 | 业绩要求 | 2016年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）完成过单项合同金额不少于25万元的地质灾害危险性评估或地质灾害调查类项目1个。 | 提供合同的复印件，加盖竞标单位鲜章。 |
| 4 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 有效的法定代表人身份证明及授权委托书。 | 提供有效的法定代表人身份证明及授权委托书原件。 |
| 5 | 项目负责人 | 提供行业主管部门颁发的《重庆市地质环境影响评估技术规定》考核合格结业证书，同时具备高级及以上职称。 | 提供有效的证书复印件，加盖竞标单位鲜章。 |
| 6 | 其他专业人员 | 委派到本项目的专业技术人员不少于2人，均须具备中级及以上职称。 | 提供职称证书的复印件，加盖竞标单位鲜章。 |

- 详细评审：

| 评分因素 | 评价标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （100分） | 所有通过初步评审合格的投标人（招标人设有最高限价的，则投标报价高于最高限价的除外）的投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为评标基准价，投标报价与评标基准价相等的得规定分值的满分100分，在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣2分，每下浮1%扣 1分，扣完为止。按插入法计算得分，以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |

比选委员会按比选文件的要求对竞选人进行初步评审，包括形式评审、资格评审、响应性评审，任何一项评审不合格，作废标处理。初步评审合格的，再进行详细评审，即按评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以竞选报价低的优先；竞选报价也相等的，由招标人在开标现场随机抽签确定。

3、有下列情形之一的，比选人将重新比选：

3.1 比选截止时间止，每个标段比选对象少于 3 个的；

3.2 经比选委员会评审后否决所有竞选人的。

4、废标情形：

4.1如设置了最高限价的，竞选人的总报价超过最高限价的；

4.2竞选人报价明显低于其他人报价的，且不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；

4.3未按规定缴纳竞选保证金的；

4.4未满足或响应比选文件要求的；

4.5串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

4.6不按比选委员会要求澄清、说明或补正的；

4.7相关法律法规约定的其它情形。

5、投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

5.1投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，大写有误的，其投标文件作废标处理；

5.2总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 八、合同授予

1.定标方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

2.中选通知

在比选文件规定的比选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

3.签订合同

3.1 比选人和中选人应当自收到中选通知书20天内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

3.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 九、联系方式

比选人：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

地  址：沙坪坝区西园北街8号自贸大厦

联系人 ：黄老师

电   话：023-65322215

代理机构：福建省建融工程咨询有限公司

（项目名称）竞选回执

致：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

我公司已于    年   月  日在贵公司网站已阅读贵公司发出的关于             
       项目的比选信息。并在全面理解所有内容与要求的基础上，我公司决定参加该项目的竞选，并严格按照有关要求办理相关手续，提供相关文件。

特此函复。

联 系 人：                    	 电    话：

移动电话：		                   传    真：

通讯地址：

邮    编：                       电子邮箱：

竞选人：                         （盖单位法人章）

2019年     月    日

注：报名时需把填写完毕并加盖单位公章的竞标回执扫描件发送至邮箱cqwmlip@163.com

第二章 合同条款

重庆市建设场地地质灾害危险性评估

合同书

委托方（甲方）:

承包方（乙方）：

合同编号：

项目名称：

签订地点：

签订时间：

甲方委托乙方承接               建设场地地质灾害危险性评估任务。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合该项目的具体情况，为明确责任、协作配合，经双方协商，就本评估项目的工作签订本合同。

- 第一条　工作内容及主要要求

1、按重庆市地方标准《地质灾害危险性评估技术规范》(DB50/T139-2016)开展工作；

2、全面收集、系统分析项目资料，包括建设项目用地范围、拟建物平面布置、功能、规模、整平高程、项目投资等资料；

3、对拟建项目建设场地范围及周边进行地质环境调查；

4、对建设场地进行地质环境影响评估，应依次进行现状评估、预测评估及综合评估，作出场地建设适宜性结论并提出地质环境保护与治理恢复措施建议；

6、编制本项目评估报告，并通过重庆市地质环境监测总站的技术审查。

- 第二条　工期

1、本合同经双方签字盖章后正式生效，在甲方提供相关资料齐全后，乙方在      个工作日之内完成本项目评估报告编制工作，并提交评估报告到相关行业主管部门审查。

2、如遇特殊情况（经甲方书面同意的设计变更、工程量变化、不可抗力以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延；

3、报告待审时间及等待评审意见时间不计入本项目工期。

4、经相关行业主管部门组织专家组审查通过并出具评审意见备案后十日内提交正式成果给甲方。

- 第三条　双方责任

（一）甲方责任

1、按时向乙方提供下列资料，并对资料的可靠性负责。

①、评估任务委托书；

②、承诺书；

③、项目备案证明；

④、本项目审查合格的初步设计报告及相关资料，包括但不限于初步设计文字报告、建设区1:10000地形图、现状地形图（1:2000或1:1000或1:500）、工程平面布置图、纵断面、横断面等资料1套（电子版），且工程平面布置图、纵断面、横断面应盖章确认。

2、维护乙方提交的成果资料，不得擅自修改转让。

3、向乙方支付评估费和与评估工作有关的其它费用。

（二）乙方责任

1、委派工程技术人员按评估委托书要求及相关技术规范开展评估工作。

2、根据评估委托书提出的要求，按合同规定的进度，向甲方提交成果资料。提交成果资料份数为：纸质成果资料一式 肆 份。若甲方要求增加成果资料份数，需按每份  /  元另行计费支付乙方。

3、对评估工作过程中的安全负责。

4、对成果资料的质量负责，提交的成果资料应满足市、部征地报件要求，因乙方原因造成的返工，费用自行承担。

5、指派现场负责人，按时向甲方通报评估工作进展情况。

- 第四条　收费标准及拨付办法

1、本项目评估费，按重庆市物价局、重庆市国土房管局文件（渝价[2002]257号）规定的评估收费标准，由委托方与承接方协商确定。经双方协商，按单价人民币      元/平方公里，暂定18.5平方公里，最终结算以实际评估面积为准。

2、乙方进场时，甲方应向乙方支付 / 元作为预付款；乙方向甲方提交正式成果资料后10个工作日内，委托方应一次性付清全部费用。

3、支付方式：双方同意以现金、电子商票、银行承兑汇票等方式支付。

- 第五条　违约责任

乙方未按合同规定日期提交正式评估成果资料，或其资料经专家组审查未通过认可，由乙方承担其返工、误时责任。

- 第六条　合同纠纷

本合同发生争议，双方协商解决。协商不成的，可向渝北区人民法院诉讼解决。

- 第七条　合同时效

本合同自双方签字盖章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。

- 第八条　其它事宜

1、本合同未尽事宜，双方应及时协商或签订补充协议。

2、本合同一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份。

（以下无正文）。

（本页无正文）

| 甲方: | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 地 址： | 地 址： |

第三章 竞选文件格式

（项目名称）

竞  选  文  件

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

附件1

比选函

比选人：____________

1、根据已收到____________项目的竞争性比选文件，我方经考察现场和研究，决定参加该项目竞标。我方接受竞争性比选文件所要求的全部内容，地质灾害危险性评估取费_______万元/平方公里，暂估18.5平方公里，暂定总价为 _______万元。项目负责人为__________。

2、一旦我方中标，我方保证按比选人在比选文件中的要求完成委托的工作任务。

3、我方所递交的竞标文件在60日历天内保持有效，在此期间内我方如能中选，我方将受此约束。

4、我方保证所提交的相关资料真实有效，否则将承担一切后果。

竞标单位：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：________年______月_______日

附件2

法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

法定代表人授权书

本授权书声明：我     （姓名）系                      （申请单位名称）的法定代表人，现授权我单位的      （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加               （比选人名称） 的              （项目名称）     标段的比选活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                  性别：            年龄：

单位：                    部门：            职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

申请单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

法定代表人身份证复印件 （正面）

授权代理人身份证复印件 （正面）

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明原件；非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书原件及本人身份证原件备查。

附件3

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |  |

附件4

比选文件要求的相关资料(盖鲜章)