月台路（车管所前）污水管网紧急修复项目

竞争性比选文件

比选人:重庆园投实业有限责任公司

代理机构:重庆宏达招标代理有限公司

第一章  比选须知

本比选项目月台路（车管所前）污水管网紧急修复项目，项目业主为重庆园投实业有限责任公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 一、项目概况与比选范围

1、 建设地点：重庆国际物流枢纽园区。

2、工程建安费：估计22万元。

3、计划工期：30天。

4、比选范围：月台路W-dld24至W-dld25号段的污水管道修复，污水管道总长度为18m，采用顶管施工工艺，顶管管径为DN800，本次共设1座顶进井和1座接收井。详见工程量清单。

5、达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

## 二、竞选人强制性要求

1、资质条件、营业执照及安全生产条件

（1）比选申请人必须具有独立法人资格，且具有有效的营业执照。

注：提供有效的带二维码的营业执照副本复印件。

（2）具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

注：提供有效的资质证书副本复印件。

（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人和拟担任该项目的项目经理具备建设行政主管部门颁发的相应的安全生产考核合格证书。

注：须提供有效的安全生产许可证副本复印件，企业主要负责人和项目经理的安全生产考核合格证书复印件。

2、人员要求

项目经理资格要求

项目经理必须具有市政公用工程类贰级及以上注册建造师执业资格。（项目经理须提供建造师注册证。）项目经理兼任技术负责人。

3、本次比选不接受联合体比选。

4、履约担保：

担保形式：银行转账。

担保金额：中选价的5%；

提交时间：转账在承包人收到中选通知书后5日内到账。

注：未按要求提交履约担保的中选侯选人将被取消中选资格。

5、评审委员会的确定：由比选人自行组织。

## 三、最高限价及计价方式

1.本项目采用工程量清单计价方式，固定总价包干。

2.比选申请人应按本须知和“工程量清单”的要求填写相应清单表格。

3.报价依据：以工程量清单、设计招标图纸、竞争性比选文件及补遗答疑、国家技术和经济规范及标准、参照《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）执行，计价定额按《重庆市市政工程计价定额》2018、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》2018、《重庆市通用安装工程计价定额》2018、《重庆市建设工程费用定额》2018、《重庆市建设工程施工机械台班定额》2018、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》2018、沙坪坝区政府性投资项目最高限价计价原则（沙建纪【2018】69号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及相关配套文件，由比选申请人结合自身实力、市场行情自主合理报价。比选申请报价应包括完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用及弃渣费用）、规费、安全文明施工费、销项税额、政策性文件规定的所有费用。中选后，不论任何原因，合同总价一概不作调整。

3.本工程比选总价最高限价为217284.04元，大写：贰拾壹万柒仟贰佰捌拾肆元零肆分，其中含安全文明施工费暂定金额5133.19元。比选申请人的比选申请总报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。

4．安全文明施工费：

安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

（1）本工程安全文明施工费由比选人根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的相关规定和费用标准单列计算。

（2）安全文明施工费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范性要求执行，做到专款专用。

5.措施费：措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。

5.1施工组织措施项目清单：比选人给出的施工组织措施项目清单仅供比选申请人参考，比选申请人在比选申请报价时可参照比选人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定进行报价。

8.2施工技术措施项目清单：

①技术措施清单中以项计列的项目，由比选申请人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价。

②技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，比选申请人必须按比选人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改比选人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应，其比选申请文件按废标处理。

9.材料（设备）采购及报价

9.1 本工程中选人自行采购的材料、设备必须符合国家及重庆市规范标准及设计文件、竞争性比选文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等，并由监理人、比选人验收合格后方可用于施工，如果中选人采购材料、设备未经监理人和比选人验收直接用于施工，则比选人有权要求中选人无条件的更换至符合比选人要求，且中选人不得以此为由要求延长工期和增加费用。

9.2 本工程所需的全部材料、设备由各比选申请人结合市场行情以及比选申请人的自身实力自主报价，承担材料价格涨跌风险（法律法规变化、政府定价或政府指导价管理的原材料等价格的调整除外）。

9.3 材料运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,中标后不调整。

10.本工程人工工日单价由各比选申请人结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，中标后不作调整。

11. 其他说明

11.1 比选申请人交纳的各种保险费由比选申请人自行投保，保险费由中选人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。

11.2营改增按《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）文件执行。

## 四、竞选人报名及文件获取

1.报名起止时间：2019年12月24日至12月26日12时00分（北京时间）；竞选人未按规定时间内报名的，其竞标文件将不予接收。

2.各竞选人用电子邮件方式进行报名。各竞选人自行在重庆国际物流枢纽园网www.wmlip.com的招投标信息公布版块下载比选信息及投标回执表格，把填写完毕并加盖公章的比选回执扫描件发送至邮箱（13086674@qq.com），邮件名称写明项目名称、竞选人名称、联系人及联系电话。比选人或比选代理机构在报名截止后通过邮件回复信息，确认报名成功。在递交竞标文件时将竞标回执原件递交给代理机构。否则比选人或比选代理机构将不接受竞选人的竞标文件。

3.比选文件每套售价500元，售后不退。竞选人在递交竞标文件时向比选代理机构缴纳，否则比选人和比选代理机构将拒绝接收其竞标文件。

## 五、竞标文件要求

1.竞标文件的组成：

1.1《比选函》（原件、格式附后）

1.2《法定代表人身份证明及授权委托书》（原件、格式附后）

1.3营业执照、资质证书副本及相关证明资料复印件盖竞选单位法人章（所有提供材料的原件备查，带二维码的营业执照和资质证书除外）。

2.竞标文件数量：一份

3.竞标文件格式：A4纸张打印（复印），字体字号不限。

4.竞标文件的封装：

4.1竞标文件应装订成册，密封包装在一个文件袋中（文件袋的样式不作限制），在封口处加盖单位法人章，文件袋封套上标记以下内容：

比选人名称：

项目名称：                竞标文件

在    年  月  日  时  分（即开标时间）前不得开封

竞选人名称：             （加盖单位法人章）

竞选人地址：

4.2未按规定封装和盖章的竞标文件，比选人恕不接受。

## 六、日程安排

1.竞标文件递交的截止时间： 2019年12月27日14:00-14:30时前（凡不在此时间段递交的竞标文件，比选人拒绝接收）递交地点：重庆园投实业有限责任公司会议室。

2.开标时间：2019年12月27日14:30时；

开标地点：重庆市沙坪坝区土主中路199号，重庆园投实业有限责任公司会议室。

3.比选程序

比选会议由比选人主持，比选应按下列程序进行：

3.1介绍比选人；

3.2介绍参加比选会的领导和单位；

3.3工作人员宣布在比选截止时间前递交竞选文件的竞选人名单；

3.4监督机构验审竞选人的法定代表人身份证明及本人身份证原件或授权委托代理人的本人身份证、法定代表人身份证明及授权委托书原件，否则将视为自动放弃竞标资格；

3.5竞选人代表验审所有竞选文件的密封情况，如发现密封袋未按要求密封的，不予开标，并将竞选文件退还给竞选人；

4.6工作人员当众开启竞选文件，宣布竞选人的名称、比选报价、服务周期及其他内容；

4.7工作人员根据规定汇总开标结果并排列名次；

4.8比选人宣布开标结果，竞选人代表、比选人代表、监督机构、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

4.9比选会结束。

## 七、评标标准

1.初步评审

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有有效企业法人营业执照 | 提交有效的带二维码的营业执照副本复印件。 |
| 2 | 资质等级证书 | 具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。 | 提供有效的资质证书复印件。 |
| 3 | 安全证书 | 具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人和拟担任该项目的项目经理具备建设行政主管部门颁发的相应的安全生产考核合格证书。 | 须提供有效的安全生产许可证副本复印件，企业主要负责人和项目经理的安全生产考核合格证书复印件。 |
| 4 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 有效的法定代表人身份证明及授权委托书 | 提供有效的法定代表人身份证明及授权委托书原件 |
| 5 | 项目经理 | 具有市政公用工程类贰级及以上注册建造师执业资格。 | 提供注册证书复印件。 |

- 详细评审

| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 比选申请总报价：100分。 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 在所有通过初步评审且不高于最高限价的比选申请总报价的最低价作为评标基准价。 |
| 3 | 评标程序 | 1、对所有比选申请人按初步评审标准进行初步评审。 2对初步评审合格的比选申请文件，按本章评标办法第3.2款至3.4款规定的程序进行详细评审，并按本章第2.2.2款规定的评分标准，确定得分最高的前三名比选申请人（按得分高低排序）为中选候选人。初步评审不合格的比选申请文件，不再参与后续详细评审。 3、如经过对所有比选申请人的比选申请文件进行评审，有效竞标不足三个但仍具备市场竞争力的，可以继续进行评审。 |
| 3.2.1（1） | 比选申请总报价得分（A） | 所有通过初步评审且不高于最高限价的比选申请总报价即为有效报价，有效比选申请总报价得100分，在此基数上，有效比选申请总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，扣完为止。 计分采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 | 比选申请人得分 | 比选申请人得分=A |

比选委员会按比选文件的要求对竞选人进行初步评审，包括形式评审、资格评审、响应性评审，任何一项评审不合格，作废标处理。初步评审合格的，再进行详细评审，即按评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以竞选报价低的优先；竞选报价也相等的，由比选人在开标现场随机抽签确定。

3.提交最终比选结果：评审小组按照比选文件规定的程序和标准及得分向比选人推荐中选侯选人，并提交《比选结果报告书》，其内容如下：

3.1竞标文件初步审查结论；

3.2详细评审打分情况表；

3.3澄清、说明、补正事项纪要（如果有）；

3.4推荐的中选候选人名单；

3.5其他情况记录（如果有）。

4.有下列情形之一的，比选人将重新进行比选：

4.1 比选截止时间止，竞选人少于 3 个的；

4.2 经评审小组评审后否决所有竞选人的。

5、废标情形：

5.1如设置了最高限价的，竞选人的总报价超过最高限价的；

5.2竞选人报价明显低于其他人报价的，且不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；

5.3未满足或响应比选文件要求的；

5.4串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

5.5不按比选委员会要求澄清、说明或补正的；

5.6相关法律法规约定的其它情形。

## 八、合同授予

1.定标方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

2.中选公示及中选通知

2.1比选人在收到评审报告之日起3日内在园区网上公示中选候选人，公示期不得少于3日。

2.2在比选文件规定的比选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

3.签订合同

3.1 中选人应当自中选通知书签收之日起20天内，根据比选文件和中选人的竞标文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

3.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 九、联系方式

比选人：重庆园投实业有限责任公司

地  址：重庆市沙坪坝区土主中路199号

联系人 ：沈老师

电   话：02365645116

比选代理机构：重庆宏达招标代理有限公司

地址：重庆市渝北区新南路164号水晶国际1501

联系人：熊老师

电   话：023-63003900

月台路（车管所前）污水管网紧急修复项目竞标回执

致：重庆园投实业有限责任公司

我公司已于    年   月  日在重庆国际物流枢纽园网站已阅读贵公司发出的关于 （项目名称）  的比选信息。并在全面理解所有内容与要求的基础上，我公司决定参加该项目的竞标，并严格按照有关要求办理相关手续，提供相关文件。

特此函复。

联 系 人：                    	 电    话：

移动电话：		                   传    真：

通讯地址：

邮    编：                       电子邮箱：

竞标人：                         （盖单位公章）

2019年     月    日

注：报名时需把填写完毕并加盖单位公章的竞标回执扫描件发送至邮箱13086674@qq.com。

第二章 合同条款

月台路（车管所前）污水管网紧急修复项目施工合同

甲方：重庆园投实业有限责任公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就月台路（车管所前）污水管网紧急修复项目施工相关事项协商一致，订立本合同。

一、项目名称

月台路（车管所前）污水管网紧急修复项目

二、项目地点

重庆西部现代物流园

三、工作内容

- 工期

工期：   天,2019年   月   日-2019年   月   日。如因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。

- 合同金额：人民币        元。

六、质保金及质保期

质保金为合同金额的3%，质保期为一年，自竣工验收之日起计算。在质保期内，如出现工程质量问题，乙方负责无条件处理。

- 合同费用计算方式

合同费用采用总价包干形式，包干费用中包含：材料费、机械费、管理费、人工费及税费等工程所含的所有费用。

- 费用支付

本工程无预付款，完工经甲方验收合格后2个月内支付乙方合同总额的97%，剩余3%质保金于质保期结束后无质量问题支付。

履约保证金的退还：工程验收合格后三十个工作日内无息退还。

- 甲乙双方的责任及义务

1.乙方必须按照国家相关规定负责保质、保量的开展月台路（车管所前）污水管网紧急修复项目施工工作。如工程质量不符合相关规定，出现质量问题，乙方负责无偿修复或返工，否则将赔偿甲方的一切损失包括甲方委托其他单位修复而发生的全部费用。

2.乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，经甲方同意后工期顺延。否则，视为违约，应支付甲方工程总造价10%的违约金。

3.乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。

4.甲方应按合同约定支付工程款。

- 监督进度

甲方派去的监督人员或代表对施工进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

十一、安全条款

1.在施工过程中，完工移交前，已修建完工及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方负责保管。除不可抗力因素外造成的损坏，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。

2.乙方在生产，运输，施工过程中的一切安全责任由乙方负责。

3.乙方应按国家相关规定为现场作业人员购买保险。

十二、争议

合同争议由双方当事人协商解决，协商不成任何一方有权依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同的生效与终止

1.本合同经双方法人代表、委托代理人或经办人签字盖章即生效，至竣工验收并结清工程余款后，自行终止。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效率。

3.本合同未尽事宜，经双方协商同意后可签订补充协议，与本合同有同等法律效力。

甲方（盖章）：　                   乙方（盖章）：

经办人（签字）：　　　             经办人（签字）：

签订地点：　　　　　　　　　      签订地点：

年   月   日

- 第三章  工程量清单

详见附件

第四章 竞选文件格式

（项目名称）

比选申请文件

比选申请函部分

比选申请人： 　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）比选申请函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）比选申请函

致：    （比选人）

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）    	文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      	（¥    	）的比选申请总报价。项目经理为             ，工期  天， 按合同约定实施和完成本项目，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在比选申请有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3.随同本竞标函提交比选保证金一份，金额为人民币（大写）      （¥ 	）。

4．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

比选申请人：                　　　　　     （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

授权委托书

本人 	      （姓名）系       （比选申请人名称）的法定代表人，现委托	     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	           （项目名称）    的比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：90天。

代理人无转委托权。

比选申请人：                    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

授权代理人身份证复印件 双面

法定代表人身份证复印件 双面

注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明。

2、非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）；比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。

3、项目授权比选代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理人资格。中选人在比选申请文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃中选资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行业主管部门备案。

- 二、商务部分

（项目名称）

比选申请文件

商务部分

比选申请人： 　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

- [目录由比选申请人自行编制]

- 已标价工程量清单

- 三、资格审查资料

（项目名称）

比选申请文件

资格审查资料

比选申请人： 　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明、授权委托书及项目经理委任书

（二）比选申请人基本情况

（三）项目管理机构

（四）项目经理承诺书

（五）其他资料

- （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

授权委托书

本人 	      （姓名）系       （比选申请人名称）的法定代表人，现委托	     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	           （项目名称）    的比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：90天。

代理人无转委托权。

比选申请人：                    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

授权代理人身份证复印件 双面

法定代表人身份证复印件 双面

注：注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明。

2、非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）；比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。

3、项目授权比选代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理人资格。中选人在比选申请文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃中选资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行业主管部门备案。

项目经理委任书

本人 	（姓名）系 	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托  	（姓 名）为我方项目经理，负责                        （项目名称）项目现场工作。

委托期限：本项目开工至竣工。

项目经理无转委托权。

比选申请人：              	    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

项目经理： 	（签字）

身份证号码：

社  保  号：

年  	月 	日

项目经理身份证复印件 双面

- （二）比选申请人基本情况

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

主要管理人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 比选人及联系电话 |  |

- 项目经理承诺书

致（发包人/监理人）：

本人（姓名），项目经理证书注册编号：受（承包人）委派，拟在（项目名称）担任项目经理一职。

为加强本工程项目管理，保证我公司在中选后严格履行与发包人签定的工程建设承包合同，圆满的完成本项工程，我愿就此做出以下承诺：

1、我本人作为公司选派的本项目的项目经理，我保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，严格按照法律法规和合同约定，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场组织、管理协调等工作，履行项目经理职责。并承诺在本工程责任保修期内，根据保修工作需要也能随时到场负责安排和履行保修工作。

2、我本人保证在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目经理，不在其他任何工程担任职务。

3、我本人如果违背以上承诺，自愿接受发包人和监理人给予我本人的批评和处罚，并同意就此作为我个人的不良纪录向建设主管部门及项目经理证书注册、备案、审批机构等有关部门职能通报和相关部门给予的扣分扣证等处罚，同时承担相关法律责任。

4、我本人作为本工程项目经理的职责包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规和合同的条款执行。

5、本承诺为无条件的承诺，不可收回。

特此承诺。

附项目经理身份证复印件

项目经理证书复印件

项目经理签字：

手印：

日期：

致（业主/监理）：

针对（项目经理姓名）的以上《项目经理承诺书》，我单位无条件承担法律和合同约定的全部连带责任。

比选申请人：（盖单位法人章）

法定代表人签字或印章：

日期：

（五）其他资料